# Курганская область

# Куртамышский район

Администрация Куртамышского района

##### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16.12.2011 г. №1222

г. Куртамыш

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации Куртамышского района от 9 июня 2011 года №429 «Об утверждении плана мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Губернатора Курганской области от 7 декабря 2011 года № 366-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года № 145-р «Об утверждении Плана мероприятий Курганской области по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг»»,  Администрация Куртамышского района

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Внести в распоряжение  Администрации Куртамышского района от 9 июня 2011 года №429  «Об утверждении плана мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района» следующие изменения:

# 1) Пункт 1 дополнить подпунктами 1 и 2 следующего содержания:

# «1)  Определить первого заместителя Главы Куртамышского района Глухова И. А. лицом, ответственным за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Куртамышского района;

# 2) Определить сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района, ответственным за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Куртамышского района.»;

2)  Приложение  к распоряжению  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Куртамышского района Курганской области.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами – руководителя аппарата Администрации Куртамышского района Большакову Т.В.

Глава Куртамышского района          		                        В. А. Суханов

Кирьянов В. С.

21456

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

распоряжения Администрации Куртамышского района «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации Куртамышского района от 9 июня 2011 года №429 «Об утверждении плана мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района»»

|  | Первый заместитель Главы Куртамышского района | -1 |
| --- | --- | --- |
|  | Управляющий делами - руководитель аппарата Администрации Куртамышского района | - 1 |
|  | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района | -2 |
|  | Отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района | -1 |
|  | Сектор архитектуры и строительства Администрации Куртамышского района | -1 |
|  | Итого: | -6 |

Кирьянов В. С.

21456

| ПРОЕКТ ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН: Ведущий специалист сектора правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района | В. С. Кирьянов |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: Первый заместитель Главы Куртамышского района | И. А. Глухов |
| Руководитель отдела экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района | Н. Л. Гневашева |
| Руководитель сектора архитектуры и строительства Администрации Куртамышского района | М. М. Кудряшов |
| Главный специалист сектора правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района | С. В. Килязов |
| Ведущий специалист сектора правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района | М. В. Понер М. В. Понер |
| Управляющий делами - руководитель аппарата Администрации Куртамышского района | Т. В. Большакова |

Приложение

к распоряжению Администрации Куртамышского района от 16.12.2011 г. №1222  «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации Куртамышского района от 9 июня 2011 года № 429 «Об утверждении плана мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района»»

Приложение

к распоряжению Администрации Куртамышского района от « 9 » июня 2011 года  № 429-р «Об  утверждении плана мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Куртамышского района »

ПЛАН

мероприятий Администрации Куртамышского района по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |
| 2. | Формирование рабочих групп в органах местного самоуправления (далее - ОМСУ) с участием представителей органов исполнительной власти (далее - ОИВ), федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 1 июня 2011 года | Распоряжение Администрации Куртамышского района | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| II. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия: |
| 2.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении ОИВ и ОМСУ, для предоставления государственных и муниципальных услуг | До 18 ноября 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района, сектор архитектуры и строительства Администрации Куртамышского района |
| 2.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | До 31 декабря 2011 года | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района, сектор архитектуры и строительства Администрации Куртамышского района |
| 2.3 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | До 31 декабря 2011 года | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района, сектор архитектуры и строительства Администрации Куртамышского района |
| III. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 3. | Заключение соглашения между оператором региональной системы межведомственного взаимодействия (далее - РСМЭВ) и Администрацией Куртамышского района об обеспечении взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 1 февраля 2012 года | Заключенные соглашения | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 4. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам Курганской области, Администрации Куртамышского района в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | До 1 марта 2012 года | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 5. | Доработка региональных информационных систем | До 1 марта 2012 года | Отчет с результатами доработки | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 6. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | До 1 марта 2012 года | Технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| IV. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 7. | Осуществление контроля реализации мероприятий планов по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Администрации Куртамышского района | I квартал 2012 года | Отчет о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленный Губернатору Курганской области | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |
| 8. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | II квартал 2012 года | Доклад о результатах деятельности Администрации Куртамышского района, представленный Губернатору Курганской области | Сектор правовой, организационной, кадровой работы и делопроизводства Администрации Куртамышского района |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района										  Т. В. Большакова