КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА

##### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 03.05.2017 г. № 413-р г. Куртамыш |  |
| --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов, рационального использования бюджетных средств, Администрация Куртамышского района

ОБЯЗЫВАЕТ:

1.  Утвердить план и перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к  отопительному сезону 2017-2018 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к  отопительному сезону 2017-2018 годов согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить положение о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к  отопительному сезону 2017-2018 годов согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

4. Руководителя Муниципального органа управления образованием «Отдел образования Администрации Куртамышского района» Лебедеву С.А., руководителя Муниципального органа управления культурой «Отдел культуры Администрации Куртамышского района» Алексину В.Л.,  управляющего делами - руководителя аппарата Администрации Куртамышского района Большакову Т.В.:

1)  обеспечить приведение условий договоров энергоснабжения подведомственных учреждений в соответствие с действующим законодательством и утвержденными лимитами потребления энергоресурсов;

2)  принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребленных топливно-энергетических ресурсов и погашению кредиторской задолженности перед всеми энергоснабжающими предприятиями;

3) провести анализ рационального использования энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, организовать постоянный контроль за их расходованием и продолжить работу по установке приборов учета в бюджетных учреждениях;

4)  назначить лиц, ответственных за энергохозяйство учреждений бюджетной сферы, наделив их полномочиями по вопросам контроля расходования энергоресурсов и выполнение энергосберегающих мероприятий;

5) определить объемы потребления подведомственными учреждениями электрической и тепловой энергии, бензина, коммунальных услуг и услуг связи в 2017 году с учетом ликвидации факторов нерационального использования энергоресурсов в пределах доведенных лимитов;

6) разработать до 15 июня 2017 года мероприятия по своевременной  подготовке подведомственных объектов социальной сферы, источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов с обязательным включением графика проведения промывок внутренних систем теплоснабжения объектов социальной сферы и теплогенерирующего оборудования;

7)  определить на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации поставщиков топлива и материалов. Создать необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций, нормативный запас топлива к началу отопительного сезона на подведомственных объектах  социальной сферы;

8) своевременно предоставлять в Администрацию Куртамышского района  (кабинет № 10)  в период с 1 июля 2017 года по 1 ноября 2017 года  на первое число каждого месяца информацию о ходе подготовки теплоисточников и объектов социальной сферы муниципальных образований Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018  годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Росстата России от 27 февраля 2006 года  № 7.

5. Финансовый отдел Администрации Куртамышского района  (Бояринцева Т.А.) обеспечить финансирование расходов на оплату коммунальных услуг и котельно-печного топлива, потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств  бюджета Куртамышского района, в соответствии с утвержденными лимитами потребления, а также на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Куртамышского района к работе в отопительный сезон  2017-2018 годов в соответствии с решением Куртамышской районной Думы от 24 декабря 2016 года  №    «О районном бюджете на 2017 год».

6.  Рекомендовать главам  поселений Куртамышского района в пределах своей компетенции:

1) обеспечить приведение условий договоров энергоснабжения подведомственных учреждений в соответствие с действующим законодательством и утвержденными лимитами потребления энергоресурсов;

2) принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребленных топливно-энергетических ресурсов и погашению кредиторской задолженности перед всеми энергоснабжающими предприятиями;

3)  разработать до 16 июня 2017 года  мероприятия по своевременной  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, источников тепла, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и специальной техники к работе в отопительный сезон  2017-2018  годов с обязательным включением графика проведения промывок внутренних систем теплоснабжения объектов социальной сферы, жилищного фонда и теплогенерирующего оборудования;

4)  определить на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации поставщиков топлива и материалов. Создать необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций, нормативный запас топлива к началу отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

5) организовать постоянный контроль  за расходованием энергоресурсов и продолжить работу по установке приборов учета на теплоисточниках, тепловых пунктах и в муниципальных учреждениях;

6) назначить лиц, ответственных за энергохозяйство учреждений бюджетной сферы, наделив их полномочиями по вопросам контроля расходования энергоресурсов и выполнение энергосберегающих мероприятий;

7) определить объемы потребления подведомственными учреждениями электрической и тепловой энергии, бензина, коммунальных услуг и услуг связи в 2017 году с учетом ликвидации факторов нерационального использования энергоресурсов в пределах доведенных лимитов;

8) при подготовке организаций жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в зимних условиях руководствоваться Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»,  Федеральным законом от 27  июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии,  теплоносителя), приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года №170 «Правила и нормы технической эксплуатации  жилищного фонда», «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденными Приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203 и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25 августа 2004 года и другой нормативно-технической документацией;

9) подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 1 октября 2017 года в Администрацию Куртамышского района;

10) своевременно предоставлять в Администрацию Куртамышского района (кабинет №10)  в период с 1 июля 2017 года по 1 ноября 2017 года на первое число каждого месяца информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований Куртамышского района к отопительному сезону 2017 -2018 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной Постановлением Росстата России от 27 февраля 2006 года  № 7.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Куртамышский район: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района.

8.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Куртамышского района Максунова А.В.

Глава  Куртамышского района                                                                          С.Г. Куликовских

Подгорбунских А.Ю.

2-14-57

Разослано по списку (см. обороте)

Приложение 1

к распоряжению Администрации Куртамышского района от 03.05.2017 г.  № 413-р «О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов»

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к  отопительному сезону 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители (в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При наличии средств на счете района своевременно направлять бюджетополучателям средства на оплату тепловой и электрической энергии, топлива и коммунальных услуг в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | постоянно | Финансовый отдел Администрации Куртамышского района (далее - финансовый отдел), главы поселений Куртамышского района (далее - главы поселений) (по согласованию) |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы поселений района и представление информации в администрацию Куртамышского района | до 15.06.2017 г. | Муниципальный орган управления образованием «Отдел образования Администрации Куртамышского района» (далее - отдел образования), Муниципальный орган управления культурой «Отдел культуры Администрации Куртамышского района» (далее - отдел культуры), главы поселений (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | до 01.10.2017 г. | Главный специалист службы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации Куртамышского района, отдел образования, отдел культуры, главы поселений (по согласованию), предприятия жилищно–коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 4. | Организация профессионального обучения персонала муниципальных котельных района | до 01.10.2017 г. | Администрация Куртамышского района, главы поселений (по согласованию) |
| 5. | Обеспечение мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций жилищно–коммунального хозяйства района, установленных предписаниями Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области | до 01.10.2017 г. | Главы поселений (по согласованию), предприятия жилищно – коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 6. | Создание на конкурсной основе необходимых запасов топлива для теплоснабжающих организаций | до 01.10.2017 г. | Администрация Куртамышского района, отдел образования, главы поселений (по согласованию), предприятия жилищно – коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 7. | Лимитирование затрат на потребление энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета на 2018 год | до 01.09.2017 г. | Администрация Куртамышского района, главы поселений (по согласованию) |
| 8. | Организация выполнения намеченных мер по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов | постоянно | Администрация Куртамышского района, отдел образования, главы поселений (по согласованию), предприятия жилищно – коммунального хозяйства (по согласованию) |
| 9. | Проведение комиссионных проверок готовности объектов коммунального хозяйства Куртамышского района к работе в зимний период 2017-2018 годов с оформлением паспортов готовности | по графику | Администрация Куртамышского района, главы поселений (по согласованию), Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области (по согласованию) |
| 10. | Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов | постоянно | Администрация Куртамышского района |

Управляющий делами – руководитель  аппарата

Администрации Куртамышского района                                                      Т.В.Большакова

Приложение 2

к распоряжению Администрации Куртамышского района от 03.05.2017 г.  № 413-р «О подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов»

Перечень мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во (тн, м, ед.) | Сметная стоимость работ (тыс.руб.) | Объем финансирования за счет (тыс.руб.): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предприятий ЖКХ | Местного бюджета | Областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Заготовка топлива /по видам топлива/ |
| 1 | Уголь (тн) | 4015,0 | 9 228,4,0 | 8 360,0 | 868,4 | 0,0 |
| 2 | Дрова (м3) | 2 501,0 | 3 095,0 | 0,0 | 3 095,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: | * | 12 323,4 | 8 360,0 | 3 963,4 | 0,0 |
|  | II. Ремонт котельного оборудования |
| 4 | Замена котлов (ед) | 9 | 857,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт котлов (ед.) | - | - | - | - | - |
| 6 | Ремонт прочего котельного оборудования (ед.) | 501 | 122,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: | - | 979,0 | 979,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | III. Замена сетей |
| 7 | Тепловых, в 2-х труб. исчислении (м) | 340,0 | 744,0 | 744,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Водопровода (м) | 238,0 | 242,0 | 242,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Канализации (м) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: | 578,0 | 986,0 | 986,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | IV. Ремонт жилого фонда, объектов социальной сферы |
| 13 | Все виды работ по социальной сфере | - | 848,0 | 0,0 | 848,0 | 0,0 |
| 14 | Все виды работ | - | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по разделу: |  | 1 003 | 155,0 | 848,0 | 0,0 |
| 15 | Всего (по разделам I, II, III, IV) | * | 15 291,4 | 10 480,0 | 4 811,4 | 0,0 |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района                                                      Т.В.Большакова

Приложение 3

к распоряжению Администрации Куртамышского района от 03.05.2013 г.  № 413-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов»

Состав

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов

Максунов А.В. - первый заместитель Главы Куртамышского  района – председатель комиссии по  подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов (далее - комиссия);

Маковецких В.А. – руководитель отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта  и связи  Администрации Куртамышского района – заместитель председателя  комиссии;

Подгорбунских А.Ю. - главный специалист отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Куртамышского района – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Ярославцев А.М. - главный специалист отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Куртамышского района;

Курлов А.В. - главный специалист службы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации Куртамышского района;

Бухалко М.В. -  заведующий хозяйственно – эксплуатационной группой муниципального органа управления образованием «Отдел образования Администрации Куртамышского района»;

Алексина В.Л. - руководитель муниципального органа управления культурой «Отдел культуры Администрации Куртамышского района»;

Тимошкин А.Я. – главный инженер ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию).

Управляющий делами – руководитель  аппарата

Администрации Куртамышского района                                                          Т.В.Большакова

Приложение 4

к распоряжению Администрации Куртамышского района от 03.05.2017 г.  № 413-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к отопительному сезону 2017-2018 годов»

Положение

о комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к  отопительному

сезону 2017-2018 годов

1.	Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к  отопительному сезону 2017-2018 годов (далее - комиссия) создана для координации взаимодействия органов местного самоуправления Куртамышского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Куртамышского района, по вопросам обеспечения подготовки хозяйственного комплекса Куртамышского района к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, нормативными правовыми актами Куртамышского района,   а также настоящим Положением.

3.	Основными задачами комиссии являются:

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Куртамышского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района, по подготовке хозяйственного комплекса района к работе в зимних условиях (по согласованию);

- разработка в установленном порядке рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Куртамышского района по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к работе в зимних условиях.

4.	Комиссия осуществляет следующие функции:

- анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к работе в зимних условиях;

- принимает участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Куртамышского района к работе в зимних условиях;

- рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях Куртамышского района (по согласованию);

4) участвует в разработке проектов правовых актов Куртамышского района, регулирующих подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Куртамышского района к работе в зимних условиях.

5.	Комиссия  для  осуществления возложенных на ее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципальных образований Куртамышского района и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии (по согласованию);

2)	заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Куртамышского района (по согласованию) и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию), по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3)	привлекать для участия в работе комиссии в установленном порядке представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Куртамышского

района (по согласованию), организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии. Порядок работы рабочих групп устанавливается комиссией.

6.	Председатель комиссии:

- утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- контролирует выполнение принятых решений.

- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.

- Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие -заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости согласно решениям председателя комиссии.

- Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом в трехдневный срок и направляется заинтересованным лицам.

10.	Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Администрацией Куртамышского района.

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района                                                              Т.В.Большакова