КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02.11.2010 г. № 74 г. Куртамыш |  |
| --- | --- |

| Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Модернизация и развитие систем коммунального водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Куртамышском районе на период до 2013 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей  179  Бюджетного кодекса, постановлением Администрации Куртамышского района от 1 февраля 2010 года  № 7 «О целевых программах Куртамышского района», Администрация Куртамышского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу Куртамышского района «Модернизация и развитие систем коммунального водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Куртамышском районе на период до  2013 года»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации Куртамышского района (Бояринцева Т.А.) предусмотреть финансирование из бюджета Куртамышского района на реализацию мероприятий целевой программы Куртамышского района «Модернизация и развитие систем коммунального водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Куртамышском районе на период до  2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Куртамышский район: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского  района Курганской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  Куртамышского района   Глухова И.А.

Глава Куртамышского района                                                                             В.А.Суханов

Меньщиков Д.В.

9-21-58

Разослано по списку (см. оборот)

Приложение

к   постановлению   Администрации  Куртамышкого района

от  « 2»   ноября   2010   года   № 74  «Об    утверждении

целевой программы Куртамышского района «Модернизация

и      развитие       систем     коммунального    водоснабжения,

водоотведения   и   очистки    сточных вод в Куртамышском

районе   на период до   2013 года»

Целевая  программа

Куртамышского  района «Модернизация и развитие  систем

коммунального водоснабжения, водоотведения и

очистки сточных вод в Куртамышском  районе на период до 2013 года»

Паспорт

целевой программы Куртамышского района «Модернизация и развитие систем

коммунального водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод в Куртамышском районе

на период до  2013 года»

| Наименование | Целевая программа Куртамышского района «Модернизация и развитие систем коммунального водоснабжения, водоотведе-ния и очистки сточных вод в Куртамышском районе на период до 2013 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Куртамышского района |
| Разработчик | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района |
| Исполнители | Администрация Куртамышского района; Администрации поселений Куртамышского района (по согласованию); Организации коммунального комплекса на территории Куртамышского района (по согласованию) |
| Исполнитель - координатор | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района |
| Цели программы | Повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; Приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями; Развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей; Повышение экологической безопасности; Повышение экономической эффективности оказания услуг. |
| Основные задачи программы | Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки; Реконструкция и модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков; Снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда; Строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей; |
| Целевые индикаторы | Количество повреждений систем коммунального водоснабжения и водоотведения; Среднегодовая протяженность систем коммунального водоснабжения и водоотведения канализационных сетей; Количество засоров систем коммунального водоснабжения и водоотведения; Количество засоров систем коммунального водоснабжения и водоотведения; Удельные вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей |
| Сроки и этапы реализации | 2011-2013 годы, в том числе по этапам: 1 этап – 2011год; 2 этап – 2012 год; 3 этап - 2013 год |
| Финансовое обеспечение | Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) на реализацию составляют 48 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 4 150,0 тыс. рублей; 2012 год – 17 790,0 тыс. рублей; 2013 год – 26 160,0 тыс. рублей; Финансовые затраты по источникам финансирования: - средства бюджета Курганской области (далее – областной бюджет) (по согласованию) – 5 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 2 050,0 тыс. рублей; 2013 год – 3 550,0 тыс. рублей; - средства бюджета Куртамышского района (далее – районный бюджет) * – 13 240,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 3 580,0 тыс. рублей; 2012 год – 5 000,0 тыс. рублей; 2013 год – 4 660,0 тыс. рублей; - иные средства, привлеченные в соответствии с законодательством – 29 260,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 570,0 тыс. рублей; 2012 год –10 740,0 тыс. рублей; 2013 год – 17 950,0 тыс. рублей; Средства на реализацию Программы носят прогнозный характер. * Средства в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию Программы на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты | Снижение степени износа сетей с 80% до 40 %; Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности; Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат; Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности; Обеспечение услугами по водоснабжению и водоотведению новых потребителей. |

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

24% населения Куртамышского района снабжаются питьевой и хозяйственной  водой из подземных водных горизонтов через центральное водоснабжение, это в г. Куртамыше, селах Камаган, Советское, Обанино, Кислое, Песьяное, Лебяжье, Пушкино, Белоногово, Камыши, Закомалдино, Черноборье. Более 70% населения района осуществляет забор  воды для питьевых и хозяйственных нужд из общественных трубчатых колодцев, частных колодцев и водозаборных скважин – это в 43-х населенных пункта. В одном населенном пункте (с. Большеберезово) для части населения осуществляется подвоз воды водовозным транспортом. Всего в районе имеется 179 питьевых общественных трубчатых колодцев, 82 глубинных скважины, 61 км. водопроводных сетей, 154 водоразборных колонки, 5 км. канализационных сетей и 1 очистные сооружения. Деятельность коммунального комплекса Куртамышского района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в частности водопроводно-канализационного хозяйства, и их технологическая отсталость. Из-за отсутствия финансовых ресурсов невыполнение планов по своевременной замене ветхих водопроводных и канализационных сетей приводит к аварийным ситуациям, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Комплексное решение проблем позволит осуществить переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему безопасные и комфортные условия проживания населения района.

Реконструкция водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений обусловлена высоким уровнем их износа и как результат большими потерями воды при ее транспортировке до потребителя (до 26%) и низкой степенью очистки сточных вод, что ведет к ухудшению экологической ситуации района и Курганской области. Износ систем коммунального водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод составляет 75-80%, что негативно сказывается на качестве данного вида услуг и не позволяет увеличить число потребителей, желающих подключиться к центральному водопроводу.

В обслуживающих водопроводы организациях, в г. Куртамыше это ООО «Тоболэнерго-К», в селах – МУП «Сельский коммунальный сервис», действуют программы производственного контроля качества воды, т.е. ежеквартально производится отбор и исследование проб воды в лаборатории Роспотребнадзора. В сельских Администрациях программы производственного контроля воды из питьевых общественных колодцев разработаны, но из-за недостатка финансовых средств осуществляются не в полном объеме. Качество питьевой воды из водозаборных скважин в г. Куртамыше не соответствует нормативам по бору, железу и сухому остатку, в с.Пушкино по сухому остатку, общей жесткости, железу и марганцу, в ряде населенных пунктов питьевая вода из трубчатых колодцев не соответствует по сухому остатку, нитратам, сульфатам и общей жесткости. Для приведения к нормативному качества питьевой воды необходимо внедрение очистительных комплексов на центральном водопроводе и локальных водопроводах поселений района.

По улучшению водоснабжения населения водой в 2010 году проведена следующая работа: в селах Камаган, Советское, Камыши и Лебяжье увеличена протяженность водопроводов на 750 метров, подключено 65 потребителей (вода заведена в квартиры), в с. Угловое изготовлена и запущена дополнительная водозаборная скважина для населения. В городе Куртамыше ООО «Тоболэнерго» начало выдавать технические условия на подключению жилых домов к центральному водопроводу, на сегодня выдано 20 технических условий на подключение 46 жилых домов и квартир. В 2009-2010 годах проводилась работа по ремонту и замене водонапорных башен в г. Куртамыше, с. Обанино, с. Белоногово и д. Кр.Звезда. В г. Куртамыше и с. Камаган были внедрены станции частотного регулирования работы насосного оборудования на водозаборных скважинах с целью исключения из процесса подачи потребителям воды изношенных водонапорных башен, что позволяет улучшить качество услуги водоснабжения, получить экономию эксплуатационных затрат и затрат на восстановление водонапорных башен.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства;

- приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;

- повышение экологической безопасности;

- повышение экономической эффективности оказания услуг.

Задачами Программы являются:

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки;

- реконструкция и модернизация систем водоотведения, канализации и очистки сточных вод, повышение надежности их работы и уровня очистки стоков;

- снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда;

- строительство новых мощностей для обеспечения услугами по водоснабжению и водоотведению в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа является среднесрочной и рассчитана на период 2011-2013 годов. Реализация мероприятий Программы осуществляется в три этапа, 1 этап - 2011 год, 2 этап – 2012год, 3 этап – 2013 год.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений и приоритетов государственной политики.

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Источником финансирования Программы являются собственные средства организаций, иные внебюджетные средства, средства местного и районного бюджетов.

За счёт средств местного бюджета финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы по отдельным мероприятиям может измениться с учётом сложившейся ситуации в экономике Куртамышского района и в Курганской области и в целом.

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) на реализацию составляют  48 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 4 150,0 тыс. рублей;

2012 год – 17 790,0 тыс. рублей;

2013 год – 26 160,0 тыс. рублей;

Финансовые затраты по источникам финансирования:

- средства областного бюджета (по согласованию) – 5 600,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год – 2 050,0 тыс. рублей;

2013 год – 3 550,0 тыс. рублей;

- средства районного бюджета * – 13 240,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2011 год – 3 580,0 тыс. рублей;

2012 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2013 год – 4 660,0 тыс. рублей;

- иные средства, привлеченные в соответствии с законодательством –  29 260,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 570,0 тыс. рублей;

2012 год –10 740,0 тыс. рублей;

2013 год – 17 950,0 тыс. рублей;

Средства на реализацию Программы носят прогнозный характер.

* Средства в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.

Раздел V. Ожидаемые конечные результаты Программы и оценка ее социально-экономической эффективности

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании сравнения с данными за 2009 год с учетом необходимости достижения следующих показателей:

- обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой;

- снижение удельного веса исследованных проб питьевой воды, не отвечающих ги-гееническим требованиям по микробиологическим показателям, к 2014 году до 2 %;

- снижение уровня износа коммунальных систем водоснабжения и водоотведения до 40% к 2014 году.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, повышения продол-жительности жизни населения, улучшения социально-экономической обстановки в Куртамышском районе.

Раздел VI. Мероприятия Программы

Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:

- модернизация и развитие систем коммунального водоснабжения;

- модернизация и развитие систем коммунального водоотведения и очистки сточных вод.

Мероприятия Программы приведены в приложении к настоящей Программе.

Раздел VII. Механизм реализации  и управления Программой

Реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса программных мероприятий, направленных на обеспечение населения Куртамышского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Все исполнители Программы ежегодно уточняют и согласовывают перечень мероприятий по реализации соответствующих разделов Программы.

Управление Программой осуществляет сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, проводящий совместно с Администрациями поселений Куртамышского района  работу по решению проблем с водоснабжением питьевой водой в поселениях Куртамышского района, а также осуществляющий координацию проведения работ подрядчиками.

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора в конце I этапа реализации Программы (2011год) | Значение целевого индикатора в конце II этапа реализации Программы (2012год) | Значение целевого индикатора в конце III этапа реализации Программы (2013год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество повреждений систем коммунального водоснабжения и водоотведения, шт.; | шт. | 10 | 8 | 6 |
| 2. | Среднегодовая протяженность систем коммунального водоснабжения и водоотведения канализационных сетей | км. | 103 | 106 | 110 |
| 3. | Количество засоров систем коммунального водоснабжения и водоотведения | шт. | 8 | 6 | 4 |
| 4. | Удельные вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 10,0 | 7,8 | 7,0 |

Раздел IX. Механизм  контроля за выполнением Программы

Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района предоставляется информация о ходе реализации Программы.

Ежеквартально до 1 марта в отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района предоставляется доклад о ходе реализации Программы.

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района                                      Т.В. Большакова

Приложение

к целевой программе Куртамышского района  «Модернизация

и  развитие систем коммунального водоснабжения, водоотведения

и очистки  сточных вод в Куртамышском районе  на период до

2013 года»

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Модернизация и развитие систем коммунального водоснабжения Куртамышского района |
| 1 | г. Куртамыш |
| 1.1 | Инвентаризация участков цент-рального водопровода, построен-ных гражданами на собственные средства, с целью их дальнейшей передачи в муниципальную собственность | 2011-2013 годы | Районный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи, отдел экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района, Администрация города Куртамыша (по согласованию) |
| 1.2 | Реконструкция центрального водопровода |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация города Куртамыша (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации (далее-ПСД) | 2011 год | Районный бюджет | 1 100,0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Проведение работ по реконструкции | 2012 год | Районный бюджет |  | 750,0 | 750,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) |  | 750,0 | 750,0 |  |
|  |  |  | Иные средства, привлеченные в соответствии с действующим законодательством (далее –привле-ченные средства) |  | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
| 1.3 | Строительство станции водоочистки на центральном водопроводе |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация города Куртамыша (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 1.3.1 | Разработка ПСД | 2012 год | Районный бюджет |  | 400,0 |  |  |
| 1.3.2 | Строительство станции | 2013 год | Районный бюджет |  |  | 700,0 |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  |  | 700,0 |  |
| 1.4 | Строительство нового участка водопровода по ул. Октябрьская, Пушкина, Кутузова, Лермонтова, 800 м. |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация г. Куртамыша (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 1.4.1 | Разработка ПСД | I-II кв. 2011 года | Районный бюджет | 200,0 |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство участка | III кв. 2011 года | Районный бюджет | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) | 150,0 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство нового участка водопровода по ул. Педагогическая, Тополиная, 700 м. |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, |
| 1.5.1 | Разработка ПСД | IVкв. 2011 года | Районный бюджет | 200,0 |  |  | Администрация г. Куртамыша (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 1.5.2 | Строительство участка | III кв. 2012 года | Районный бюджет |  | 140,0 |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  | 140,0 |  |  |
| 1.6 | Строительство нового участка водопровода по ул. Мичурина, пер. Карьерный, 1500 м. |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация г. Куртамыша (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 1.6.1 | Разработка ПСД | IVкв. 2012 года | Районный бюджет |  | 400,0 |  |  |
| 1.6.2 | Строительство участка | III кв. 2013 года | Районный бюджет |  | 270,0 |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  | 270,0 |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища для хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация г. Куртамыша (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 1.7.1 | Разработка ПСД | 2012 год | Районный бюджет |  | 600,0 |  |  |
| 1.7.2 | Проведение работ по капитальному ремонту | 2013 год | Районный бюджет |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет (по согласованию) |  |  | 1 500,0 |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  |  | 7 000,0 |  |
| 2 | с. Советское |
| 2.1 | Строительство водозаборной скважины в районе МТМ | 2011 год | Районный бюджет | 20,0 |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация Советского сельсовета (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) | 20,0 |  |  |  |
| 2.2 | Строительство водопровода по ул. Береговой протяженностью 800 м |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка ПСД | IVкв. 2012 года | Районный бюджет |  | 300,0 |  |  |
| 2.2.2 | Строительство водопровода | II кв. 2013 года | Районный бюджет |  |  | 150,0 |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  |  | 150,0 |  |
| 2.3 | Установка частотного регулятора привода насоса на водозаборной скважине | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 3 | с. Большеберезово |
| 3.1 | Строительство водопровода от скважины летней дойки до села протяженностью 800 м |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация Большеберезовского сельсовета (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 3.1.1 | Разработка ПСД | I-II кв. 2011 года | Районный бюджет | 300,0 |  |  |  |
| 3.1.2 | Строительство водопровода | III кв. 2011 года | Районный бюджет | 160,0 |  |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) | 160,0 |  |  |  |
| 4 | с. Обанино |
| 4.1 | Строительство водопровода от скважины фермы до села протяженностью 1 600 м |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация Обанинского сельсовета (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 4.1.1 | Разработка ПСД | IVкв. 2011 года | Районный бюджет | 400,0 |  |  |  |
| 4.1.2 | Строительство водопровода | III кв. 2012 года | Районный бюджет |  | 280,0 |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  | 280,0 |  |  |
| 4.2 | Установка частотного регулятора привода насоса на водозаборной скважине с. Обанино | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 4.3 | Установка частотного регулятора привода насоса на водозаборной скважине с. Кислое | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 5 | с. Песьяное |
| 5.1 | Реконструкция центрального водопровода, 2000 м. |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация Песьянского сельсовета (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 5.1.1 | Разработка ПСД | III кв. 2012 года | Районный бюджет |  | 350,0 |  |  |
| 5.1.2 | Проведение работ по реконструкции | II кв. 2013 года | Районный бюджет |  |  | 200,0 |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  |  | 200,0 |  |
| 5.2 | Установка частотного регулятора привода насоса на водозаборной скважине с. Песьяное у школы | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 5.3 | Установка частотного регулятора привода насоса на водозаборной скважине д. Лебяжье | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 6 | с. Пушкино |
| 6.1 | Установка частотного регулятора привода насоса на центральной водозаборной скважине | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 7 | с. Белоногово |
| 7.1 | Реконструкция центрального водопровода, 1800 м. |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация Белоноговского сельсовета (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 7.1.1 | Разработка ПСД | IV кв. 2011 года | Районный бюджет | 150,0 |  |  |  |
| 7.1.2 | Проведение работ по реконструкции | III кв. 2012 года | Районный бюджет |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  | 150,0 |  |  |
| 7.2 | Установка частотного регулятора привода насоса на центральной водозаборной скважине | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 8 | с. Долговка |
| 8.1 | Установка частотного регулятора привода насоса на центральной водозаборной скважине | 2011 год | Привлеченные средства (по согласованию) | 30,0 |  |  | организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| II. Модернизация и развитие систем коммунального водоотведения и очистки сточных вод Куртамышского района |
| 9 | г. Куртамыш |
| 9.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Куртамыша |  |  |  |  |  | Сектор ЖКХ, промышленности, транспорта и связи Администрации Куртамышского района, Администрация г. Куртамыша (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| 9.1.1 | Разработка ПСД | 2011 год | Районный бюджет | 900,0 |  |  |  |
| 9.1.2 | Проведение работ по реконструкции | 2012 год | Районный бюджет |  | 1 300,0 | 1 300,0 |  |
|  |  | 2013 год | Областной бюджет (по согласованию) |  | 1 300,0 | 1 300,0 |  |
|  |  |  | Привлеченные средства (по согласованию) |  | 5 900,0 | 5 900,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 48 100,0 | 4 150,0 | 17 790,0 | 26 160,0 |  |
|  | в том числе: районный бюджет |  | 13 240,0 | 3 580,0 | 5 000,0 | 4 660,0 |  |
|  | областной бюджет |  | 5 600,0 | - | 2 050,0 | 3 550,0 |  |
|  | привлеченные средства |  | 29 260,0 | 570,0 | 10 740,0 | 17 950,0 |  |