КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

КОСУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.06.2010 г. № 40-р

село Косулино

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косулинского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Курганской области от 13.05.2010 г. № 98 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Курганской области к отопительному сезону 2010-20111 года»,  в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной сферы Косулинского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов, рационального использования бюджетных средств, Администрация Косулинского сельсовета

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косулинского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косулинского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов в составе:

Девятирикова В.И. – председатель комиссии

Члены комиссии:

Колесников М.А. – старший водитель муниципального пожарного поста;

Меньщикова Т.И. – главный специалист Администрации Косулинского сельсовета;

Шушарина Т.Ю.- директор Косулинского ДК.

3. Настоящее распоряжение обнародовать на доске объявлений Администрации сельсовета в с. Косулино и доске объявлений д. Кузьминовка и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста Администрации Косулинского сельсовета Меньщикову Т.И.

Глава Косулинского сельсовета                                                                     В.И. Девятирикова

Исп. Кондакова А.А.

28117

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

Распоряжения Администрации сельсовета «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Косулинского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов»

1. В дело                                                               -1

2. Прокуратура района                                        -1

3. Доски объявлений                                           -2

ИТОГО:                                                                 -4

Кондакова А.А.

28117

30.06.2010

ПРОЕКТ ВНЕСЕН:

Гл. специалист                                                                             Т.И. Меньщикова

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Глава сельсовета                                                                          В.И. Девятирикова

Директор ДК                                                                                 Т.Ю. Шушарина

Старший водитель МППО                                                          М.А. Колесников

Гл. специалист                                                                              А.А. Кондакова

Приложение

к распоряжению Администрации Косулинского

сельсовета от 30.06.2010 г № 40 « О подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы Косулинского сельсовета к

отопительному сезону 2010-2011 годов»

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и

социальной сферы Косулинского сельсовета к  отопительному сезону 2010-2011 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разместить заявку на заготовку дров на сайте Администрации Косулинского сельсовета | до 30.06.2010 | Девятирикова В.И., Меньщикова Т.И. |
|  | Лимитирование затрат на потребление энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета на 2011 год | до 01.09.2010 | Девятирикова В.И., Меньщикова Т.И. |
|  | Заключение договоров на заготовку дров для учреждений социальной сферы Косулинского сельсовета | до 1 августа | Девятирикова В.И. |
|  | Провести обследование системы отопления Косулинского Дома культуры, при необходимости провести ремонт | до 1 августа | Шушарина Т.Ю. |
|  | Заготовка и складирование дров | до 1 августа | Девятирикова В.И. |
|  | Организация выполнения намеченных мер по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Косулинского сельсовета к работе в отопительный сезон 2010-2011 годов | постоянно | Девятирикова В.И., Меньщикова Т.И. |