## КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

## КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

НИЖНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.03. 2011 г.   № 44-р

село Нижнее

Об организации и проведении противопаводковых мероприятий

В 2011 году в Нижневском сельсовете

В соответствии  с пунктом 8 статьи 14 Федерального закона от 09.10.2003года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях организации своевременной подготовки к весеннему половодью, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения  Администрация Нижневского сельсовета

ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Создать оперативный штаб для принятия экстренных мер во избежание чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2.Утвердить план мероприятий для осуществления организованного пропуска паводковых вод  на территории Нижневского сельсовета, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3.Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для работ по пропуску весенних вод и на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4.Утвердить смету затрат на выполнение первоочередных мероприятий по защите населения и территории сельсовета при организации пропуска и ликвидации последствий весеннего паводка, приложение 4.

5.Паводковой комиссии (Федотов В.В.):

1) установить наблюдение за прохождением и уровнем паводковых вод;

2) провести оповещение населения о местах возможного подтопления, отработать схемы возможной  эвакуации населения из зон возможного подтопления..

6.Руководителям бюджетных учреждений принять  меры, по снижению подтопляемости учреждений.

7.Рекомендовать заведующим ФАПов и м.пунктов (Постовалова М.В., Марусиченко Е.Н..,  Ерменева Г.С.) иметь запас необходимых медикаментов на период  паводка.

8.Настоящее  распоряжения  разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района Курганской области..

.     9.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главы Нижневского сельсовета Хомутовав Ю.М..

Глава Нижневского сельсовета                                                                               Ю.М.Хомутов

Лежнева

2-76-23

Разослано по списку (см.оборот)

Приложение  1 к распоряжению

Администрации Нижневского сельсовета

от  23.03.2011 г. № 44-р «Об организации

и проведении противопаводковых мероприятий

в  2011 году в Нижневском сельсовете»

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

для принятия экстренных мер во избежание чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

Хомутов Ю.М.- глава сельсовета, председатель комиссии

Федотов В.В. – землеустроитель сельсовета, заместитель председателя  комиссии

Члены комиссии:

Постовалова М.В. – фельдшер Нижневского ФАП (по согласованию)

Лешуков И.Л.. – председатель совета КФХ  и ЛПХ ( по согласованию)

Байгушкин В.Н. – участковый инспектор (по согласованию)

Дятлов С.Л. – старший водитель Нижневского МПО

Добрыдин Н.И. – старший водитель Коноваловского МПО

Главный специалист

Администрации Нижневского сельсовета                           В.В.Лежнева

Приложение  4 к распоряжению

Администрации Нижневского сельсовета

от  23.03.2011 г. № 44-р «Об организации

и проведении противопаводковых мероприятий

в  2011 году в Нижневском сельсовете»

Смета затрат

на выполнение первоочередных мероприятий при организации пропуска

и ликвидации последствий весеннего половодья 2010 года

Денежные средства на ГСМ

400л бензин А76 х 20-80 = 8320руб.

400л дизтопливо х 22-20 = 8880руб.

Итого                              17200руб.

Главный специалист

Администрации Нижневского сельсовета                                В.В.Лежнева

Приложение  3 к распоряжению

Администрации Нижневского сельсовета

от  23.03.2011 г. № 44-р «Об организации

и проведении противопаводковых мероприятий

в  2011 году в Нижневском сельсовете»

СОСТАВ

Сил и средств привлекаемых для проведения паводковых мероприятий

2011 г.

| № | Организации Юридические лица | Марка техники | Кол-во Ед. | Дата подготовки | Ответст. за поставку техники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельсовета | Автобус КАВЗ, трактор МТЗ-80 | 1 1 | 01.04. | Глава сельсовета |
| 2. | КФХ | Т-150 | 1 | 01.04. | Рыжкова Л.Л. (по согласованию) |
| 3. | КФХ | МТЗ-80 (погрузчик) | 1 | 01.04. | Лешуков И.Л. (по согласованию) |
| 4. | КФХ | К-700 | 1 | 01.04. | Еланцев И.А. (по согласованию) |
| 5. | КФХ | ДТ-75 (бульдозер) | 1 | 01.04. | Соколов В.П. (по согласованию) |
| 6. | Администрация сельсовета | Пожарные автомобили ГАЗ-53 | 2 | постоянно | Глава сельсовета |
| 7. | Администрация сельсовета | Аварийно спасательная группа, автобус КАВЗ | 10-15 чел. 1 | До 02.04. | Глава сельсовета |

Всего техники:

Автобусы -2

Пожарные автомобили – 2

Бульдозеры  - 1

Погрузчик – 1

Трактора - 2

Главный  специалист

Администрации Нижневского сельсовета                             В.В.Лежнева

Приложение  2 к распоряжению

Администрации Нижневского сельсовета

от  23.03.2011 г. № 44-р «Об организации

и проведении противопаводковых мероприятий

в  2011 году в Нижневском сельсовете»

ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и снижению

масштабов возможных чрезвычайных ситуаций в Нижневском сельсовета

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование плотин в районе Касьянки, 2-х бамов в с.Нижнее | До 01.04. | Федотов В.В. |
| 2. | Провести обследование труб в районе «заболото», в случае надобности подготовить их к пропуску воды | До 01.04. | Федотов В.В. |
| 3. | Вести постоянный контроль за ходом прохождения паводка и в случае необходимости принимать меры по отводу талых вод от жилых строений, не допускать размыва дорог | В период прохождения паводка | Федотов В.В., члены комиссии |
| 4. | Подготовить необходимый запас ГСМ на проведение противопаводковых мероприятий | До 01.04. | Гневашова Т.Н. бухгалтер |
| 5. | Подготовить необходимый автотранспорт на эвакуацию людей автотранспорт для погрузки и перевозки грунта (шлак) пожарные автомобили | До 01.04. До 05.04 постоянно | Ваганов Ю.П. (по согласован.) Федотов В.В. Дятлов С.Л. Добрыдин Н.И. |
| 6. | Обследовать возможные районы подтопления, которые могут стать источником загрязнения (навоз, мусор, нефтепродукты). Нарушителям выписать предписание и взять устранение их под личный контроль | До 05.04. | Федотов В.В. |
| 7 | Провести оповещение населения о местах возможного подтопления, обеспечить транспортом на случай эвакуации людей. | В период прохождения паводка | Федотов В.В., члены комиссии |

Главный специалист

Администрации Нижневского сельсовета                                                  В.В.Лежнева