КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ПЕСЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.06.2010 г.        № 34-р

с.Песьяное

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Песьянского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом Губернатора Курганской области от 13 мая 2010 года №98 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Курганской области к отопительному сезону 2010-2011 года», распоряжения Администрации Куртамышского района от 24 мая 2010 года №356-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Песьянского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов» в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Песьянского сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов, рационального использования бюджетных средств, Администрация Песьянского сельсовета

ОБЯЗЫВАЕТ:

- Утвердить план и перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Песьянского сельсовета  к отопительному сезону 2010-2011 годов согласно приложениям 1и2 к настоящему распоряжению.

- Обеспечить приведение условий договоров энергоснабжения подведомственных учреждений в соответствие с действующим законодательством и утвержденными лимитами потребления энергоресурсов.

- Принять меры по обеспечению и в полном объеме текущей оплаты потребительных топливно-энергетических ресурсов и погашению кредиторской задолженности перед всеми видами энергосберегающими предприятиями.

- Разработать к 30 июня 2010 года мероприятия по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, источников тепла, системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, жилищного фонда и специальной техники к работе в отопительный сезон 2010-2011 годов с обязательным включением графика проведения промывок внутренних систем теплоснабжения объектов социальной сферы, жилищного фонда и теплогенерирующего оборудования.

- Определить на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством РФ поставщиков топлива и материалов. Создать необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций, нормативный запас топлива к началу отопительного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

- Организовать постоянный контроль за расходованием энергоресурсов и продолжить работу по установке приборов  учета на теплоисточниках, тепловых пунктах и в бюджетных учреждениях.

- Назначит лиц, ответственных за энергохозяйство учреждений бюджетной сферы, наделив их полномочиями по вопросам контроля расходования энергоресурсов и выполнение энергосберегающих мероприятий.

- Определить объемы потребления подведомственными учреждениями электрической и тепловой энергии, бензина, коммунальных услуг и услуг связи в 2011 году с учетом ликвидации факторов нерационального использования энергоресурсов в пределах доведенных лимитов.

- При подготовке организаций жилищно-коммунального комплекса и социальной  сферы к работе в зимних условиях руководствоваться «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденными Приказом Госстроя России от 6 сентября 2000 года № 203 и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года.

- Подготовку к отопительному сезону 2010-2011 годов завершить оформлением паспортов готовности и представить их в срок до 1 октября 2010 года в Администрацию Куртамышского района.

- Своевременно предоставлять в Администрацию Куртамышского района в кабинет № 41 с 1 июля 2010 года по 1 ноября 2010 года на первое число каждого месяца информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований Куртамышского района к отопительному сезону 2010-2011 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной Постановлением Госкомстата России 27 февраля 2006 года № 7.

- Настоящее распоряжение обнародовать на доске объявлений  администрации сельсовета в с.Песьяное и доске объявлений в д.Ключики, д.Лебяжье и д.Степное.

- Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на главного специалиста  Семенову С.Н.

Глава Песьянского сельсовета                                                                                В.Н.Черепанова

Приложение 1

к распоряжению  Администрации Песьянского

сельсовета от  от 28 июня 2010 года   № 34-р

«О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы Песьянского

сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов»

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Песьянского сельсовета к работе в отопительный сезон 2010-2011 годов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители(в пределах своей компетенции) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При наличии средств на счете сельсовета своевременно направлять бюджетополучателям средства на оплату тепловой и электрической энергии, топлива и коммунальных услуг в соответствии с лимитами бюджетных обязательств | постоянно | Черепанова В.Н. Филиппова Е.В. |
| 2. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов ЖКХ и социальной сферы и представление информации в администрацию Куртамышского района | До 30 июня 2010 | Черепанова В.Н., Сумароков В.К., культорганизаторы ЦД, Астафьев В.Н. (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение аварийного запаса материально-технических ресурсов на ликвидацию аварий и чрезвычайных ситуаций | До 01.10.2010 | Черепанова В.Н. Сумароков В.К. Филиппова Е.В. Фролов С.А. (по согласованию) |
| 4. | Организация профессионального обучения персонала муниципальных котельных сельсовета | До 01.10.2010 | Черепанова В.Н. |
| 5. | Обеспечение мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций ЖКХ сельсовета, установленных предписаниями Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области | До 01.10.2010 | Черепанова В.Н. Фролов С.А. (по согласованию) |
| 6. | Создание на конкурсной основе необходимых запасов топлива для теплоснабжающих организаций | До 01.10.2010 | Черепанова В.Н. Филиппова Е.В. |
| 7. | Лимитирование затрат на потребление энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета на 2011 год | До 01.09.2010 | Черепанова В.Н. Филиппова Е.В. |
| 8. | Организация выполнения намеченных мер по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы Песьянского сельсовета к работе в отопительный сезон 2010-2011 годов | постоянно | Черепанова В.Н. Астафьев В.Н. (по согласованию) Фролов С.А. (по согласованию) |

Главный специалист                                                                                                     С.Н.Семенова

Приложение 1

к распоряжению  Администрации Песьянского

сельсовета от  от 28 июня 2010 года   № 34-р

«О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы Песьянского

сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов»

Перечень мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Песьянского

сельсовета к отопительному сезону 2010-2011 годов

| Наименование | Объем | Сметная стоимость работ, тыс.р. | Объем финансирования работ за счет: тыс.р. | Дата окончания работ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районный бюджет | местный бюджет |  |  |
| Заготовка топлива (по видам топлива) |
| Уголь (тн) | 70 | 130 000 |  | 130 000 | 01.10.2010 | Черепанова В.Н. |
| Дрова (м3) | 140 | 126 000 |  | 126 000 |  |  |
| Всего по разделу: |  | 256 000 |  | 256 000 |  |  |
| Ремонт котельного оборудования (ед.) |
| Приобретение помпы | 1 | 10 000 |  | 10 000 | 01.10.2010 | Черепанова В.Н. |
| Всего по разделу: |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  |
| Ремонт тепловых сетей (м) |
| Ремонт системы отопления | 20 | 70 000 | 70 000 |  | 01.10.2010 | Черепанова В.Н. |
| Всего по разделу: |  | 70 000 | 70 000 |  |  |  |
| Ремонт объектов соцсферы |
| Ремонт клубов: ремонт печи д.Степное | 1 | 5 000 |  | 5 000 | 01.10.2010 | Черепанова В.Н. |
| Всего по разделу: |  | 5 000 |  | 5 000 |  |  |
| Итого по сельсовету: |  | 341 000 | 70 000 | 271 000 |  |  |

Главный специалист                                                                                                    С.Н.Семенова