КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ПУШКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня  2015 года                                     №  13

с. Пушкино

# Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области на 2015-2025 годы

На основании п.5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения комфортных условий проживания граждан в Пушкинском сельсовете путем создания и планового развития систем коммунальной инфраструктуры на основании, Администрация Пушкинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области на 2015-2025 годы (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ведущему специалисту сектора по бухгалтерскому учету и отчетности поселений Администрации Куртамышского района Стойко Н.Н. при формировании бюджета Пушкинского сельсовета на очередной финансовый год предусматривать выделение денежных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.

- Настоящее постановление обнародовать на доске объявлений Администрации сельсовета в селе Пушкино и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района (по согласованию).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации Пушкинского сельсовета Драчеву Н.Г.

Глава Пушкинского сельсовета                                                             Н.Г. Драчева

# Приложение

к постановлению Администрации Пушкинского сельсовета от 11 июня 2015 года № 13 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области на 2015-2025 годы»

## П А С П О Р Т

муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района

Курганской области на 2015—2025 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета Куртамышского района Курганской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Генеральный план с. Пушкино |
| Заказчик Программы | Администрация Пушкинского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Пушкинского сельсовета |
| Исполнитель-координатор Программы | Администрация Пушкинского сельсовета |
| Исполнители Программы | Администрация Пушкинского сельсовета, частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), предприятия и учреждения, расположенные на территории Пушкинского сельсовета Куртамышского района (по согласованию), Администрация Куртамышского района (по согласованию) |
| Цель Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства; эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; внедрение энергосберегающих технологий; обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации; обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; формирование перечня необходимых технических мероприятий. |
| Целевые индикаторы Программы | обеспечение возможности подключения объектов нового строительства, обеспечение потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета, улучшение экологической обстановки; снижение количества аварий в системе теплоснабжения до 0,13 ед./км.; снижение уровня потерь тепловой энергии до 10 процентов; снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 30 процентов; снижение тепловой нагрузки до 0,56 Гкал/час. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 – 2025 годы: I этап – 2015- 2018 годы; II этап – 2019 - 2023 годы; III этап – 2024 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 44,504 тыс. рублей. * Источники финансирования: - средства бюджета Пушкинского сельсовета 2,109 тыс. рублей; * - средства федерального бюджета (по согласованию) 18,015 тыс. рублей; * - средства областного бюджета (по согласованию) 1,550 тыс. рублей; * - средства районного бюджета (по согласованию) 1,500 тыс. рублей; * - средства организаций коммунального комплекса (по согласованию) 8,830 тыс. рублей; * - иные привлеченные средства (по согласованию)12,500 тыс. рублей. * |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит к 2025 году: обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охват населения коммунальными услугами; провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа; повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; улучшить экологическую ситуацию на территории Пушкинского сельсовета Куртамышского района; снизить себестоимость производства, транспортировки услуг. |

«*» средства носят прогнозный характер

Раздел I. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

На территории Пушкинского сельсовета расположен один населенный пункт – село Пушкино. Численность населения, проживающего на территории Пушкинского сельсовета,  составляет – 667 человек. Жилой фонд составил на 01.01.2015 г. – 307 ж.д.

Ряд земельных участков уже застроенных индивидуальным жилищным фондом не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает увеличение объемов и охвата населения сельсовета коммунальными услугами. Кроме этого,  качество предоставления коммунальных услуг в настоящее время не отвечает потребностям населения, так как имеющаяся коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа (более 80 процентов), что характеризуется высокой аварийностью, большими потерями энергоносителей и ресурсов. Планово-предупредительный ремонт в Пушкинском сельсовете, в течение последних 10 лет, уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2  раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и оборудования является ветхость и их сверх нормативный износ. Участие в данной Программе позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, реконструкцию и модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ действующих инженерных коммуникаций Пушкинского сельсовета Куртамышского района без значительного повышения тарифов на коммунальные услуги, повысить объемы и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами.

Технические характеристики объектов и коммунальной инфраструктуры

Пушкинского сельсовета Куртамышского района

Таблица 1

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |
|  | Количество котельных, всего из них работающие: | ед. | 1 |
|  | - на угле | ед. | 1 |
|  | Количество установленных котлов | ед. | 1 |
|  | Протяженность тепловых сетей, всего в том числе: | км | 1 |
|  | - нуждаются в замене | км | 0,8 |
|  | Процент износа тепловых сетей | % | 80,0 |
|  | Выработано тепловой энергии, всего | Гкал | 522,04 |
|  | Отпущено потребителям, в том числе: | Гкал | 492,04 |
|  | - для населения | Гкал | 0 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал | 30 |
|  | Потери тепловой энергии | % | 16 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 0 |
| 2 | Водоснабжение |
|  | Протяженность водопроводных сетей | км | 0,582 |
|  | в т. ч. требуют замены | км | 0,385 |
|  | Процент износа водопроводных сетей | % | 66 |
|  | Подано воды в сеть | тыс.куб. м год | 0 |
|  | Отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м год | 0 |
|  | в т.ч. населению | тыс.куб.м год | 0 |
|  | Утечки составляют | % | 0 |
|  | % утечек от поданной в сеть воды | % | 0 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 0 |
| 3 | Водоотведение |
|  | Протяженность канализационных сетей | км | 0 |
|  | в т.ч. требуют замены | км | 0 |
|  | Процент износа канализационных сетей | % | 0 |
| 4 | Электроснабжение |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-10 | км | 8,3 |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-0,4 | км | 11,1 |
|  | Трансформаторные подстанции ТП | шт. | 6 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 100 |
| 5 | Газоснабжение |
|  | Протяженность распределительных газовых сетей, всего | км. | 0 |
|  | Подключено к сетям природного газа | абонентов | 0 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТБО |
|  | Размещение твердых бытовых отходов | мест | 1 |
|  | Мощность (емкость) свалки | .куб.м год | 3000 |

Теплоснабжение

На территории Пушкинского сельсовета Куртамышского района функционирует 1 теплоснабжающее предприятие, включенное в реестр энергоснабжающих организаций Курганской области, для которых осуществляется тарифное регулирование, это ОАО «СКС», которой обслуживается котельная Пушкинского сельсовета. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 1 км., из них нуждаются в замене – 0,8 км.. В котельной в качестве топлива используется каменный уголь. Материал тепловых сетей – стальные трубы, изоляция выполнена из минваты, закрытая пленкой, частично из кровельного железа. Износ распределительных тепловых сетей по состоянию на 1 января 2015 года составляет 80 процентов. Замена изношенных сетей должна происходить  с учетом  применения материалов, изготовленных по новым технологиям, что  помимо увеличения уровня надежности позволит уменьшить потери ресурсов.

К основным особенностям системы коммунального теплоснабжения Пушкинского сельсовета относятся: высокая степень износа теплогенерирующего и вспомогательного оборудования (80%); высокий уровень нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Основные фонды коммунального комплекса вследствие высокого уровня физического износа требуют модернизации и ремонта.

Проведение реконструкции и капитального ремонта на тепловых сетях позволит сократить потери тепловой энергии, снизить количество участившихся аварийных ситуаций и финансовые затраты на их устранение, обеспечить гарантированное и качественное теплоснабжение объектов в Пушкинском сельсовете Куртамышского района.

Водоснабжение

95 % населения Пушкинского сельсовета снабжаются питьевой и хозяйственной водой из подземных водных горизонтов через частные колодцы и водозаборные скважины, 26 % населения осуществляет забор воды для питьевых и хозяйственных нужд из общественных трубчатых колодцев, Всего на территории Пушкинского сельсовета имеется 2 питьевых общественных трубчатых колодца, 119 глубинных скважин, 582 м водопроводных сетей. Причиной возникновения проблем водопроводного хозяйства является отсутствие управляющей организации, в связи с отсутствием документов на собственность. Водопровод содержится на общественных началах, ремонт производится своевременно за счет средств населения и в связи с этим 80% трубопровода является собственностью населения, но вода предоставляется техническая, что отрицательно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Решение данных проблем позволит осуществить переход к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему безопасные и комфортные условия проживания населения Пушкинского сельсовета. Поставка населению технической воды негативно сказывается на качестве данного вида услуг.

В настоящее время источником водоснабжения с. Пушкино являются подземные воды. Забор воды осуществляется 2 артезианскими локальными скважинами, лицензий на недропользование нет. Дебиты артезианских скважин достигают 18.2 л/сек., при средних значениях от 3 до 8 л/сек.

Общее водоснабжение села складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на пожаротушение, на полив. Основной объем воды забирается одной водозаборной скважиной в количестве 20 м3 /сут. (73%).

Согласно предоставленным протоколам испытаний санитарно-эпидемиологической службы Куртамышского района, качество подземных вод, отбираемых из скважин, по многим химическим и бактериологическим показателям не соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Ряд показателей и компонентов имеет отклонение от нормы и зачастую значительное. К ним относятся: цветность, мутность, сухой остаток, хлориды, азот аммония, железо суммарное. Для доведения качества исходной воды до нормативных требований необходимо устройство и строительство станции водоподготовки.

Электроснабжение

Электроснабжение Пушкинского сельсовета осуществляется от Курганской энергосистемы - тяговой подстанции ПС 110/10 кВ – ПС «Зырянка» по существующим 2-х цепным ЛЭП – 110 кВ (2 линии) через подстанцию «Куртамыш» 110/35/10 кВт,  расположенную в г. Куртамыше.

Передача электроэнергии от электроподстанций, осуществляется по высоковольтной линии электропередачи ВЛ-10 общей протяженностью 8,3 км 6-ю трансформаторными подстанциями (ТП)  и от ТП по ВЛ-0,4  подается потребителям, протяженность линии 11,1 км. Развитие системы электроснабжения в Пушкинском сельсовете требуется в части уличного освещения.

Газоснабжение

Газоснабжение в Пушкинском сельсовете Куртамышского района, осуществляется  сжиженным  газом. В настоящее время в с.Пушкино природный газ отсутствует.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (ТБО)

В настоящее время в с. Пушкино объектом для утилизации (захоронения) ТБО служит свалка на земельном участке, расположенном по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Пушкино в 800 метрах на юго-западе от жилых застроек. Площадь земельного участка составляет 0,2 га. Подземные коммуникации на вышеуказанном земельном участке отсутствуют. На данный земельный участок право собственности Администрацией Пушкинского сельсовета не оформлено.

Население Пушкинского сельсовета и организации самостоятельно вывозят ТБО на отведенные Администрацией сельсовета свалку, где за счет Администрации сельсовета отходы буртуются и хранятся в таком виде. Администрация сельсовета отвечает за содержание свалок: обваловку территории, буртовку ТБО, выставление аншлагов.

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на местах хранения является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

- отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

- отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

- не организована дезактивация автомобильного транспорта.

Раздел II. Перспективы развития Пушкинского сельсовета Куртамышского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В целях выявления проблем, препятствующих развитию жилищно-коммунального хозяйства, проведен анализ преобразований в жилищно-коммунальном комплексе, на основании которого определены основные направления развития жилищно-коммунальной отрасли сельсовета.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. На сегодняшний день 98,6 процентов жилья находится в частной собственности, что способствует более ответственному отношению к управлению жилищным фондом.

Вторым направлением является развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы. Доля имущества, переданного в аренду организациям коммунального комплекса в общем объеме муниципального имущества коммунального хозяйства по итогам 2014 года по Пушкинскому сельсовету составляет 20 процентов.

Третьим направлением является завершение перевода мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, составляющего основу реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Четвертым направлением является развитие системы ресурсосбережения и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации индивидуального приборного учета. По итогам 2014 года было отпущено потребителям в соответствии с приборами учета 100 процентов электрической энергии.

Согласно существующим статистическим данным перспективные показатели развития Пушкинского сельсовета, предоставлены в соответствии с Таблицей 2.

Прогноз спроса по каждому виду коммунальных ресурсов в Пушкинском сельсовете в целом с детализацией предоставлен в соответствии с Таблицей 3 «Прогноз спроса на коммунальные ресурсы».

Прогноз спроса коммунальных ресурсов разработан без учета специальных мер по энергоресурсосбережению, но с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществляется в показателях годового расхода коммунальных ресурсов (отдельно – электроэнергия, горячая вода на отопление, холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы) и показателях присоединенной нагрузки (электрическая, отопительная, холодного водоснабжения, водоотведения) со ссылкой на Таблицу 2 «Перспективные показатели развития Пушкинского сельсовета Куртамышского района».

Перспективные показатели развития Пушкинского сельсовета Куртамышского района

Таблица 2

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019-2023 | 2024-2025 |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели в том числе: | 626 | 626 | 624 | 624 |  | 626 | 624 |
| рождаемость, тыс.чел. | 6 | 9 | 12 | 9 |  | 28 | 16 |
| смертность, тыс. чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 18 | 12 |
| миграция, тыс. чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 9 | 45 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2, в т.ч. | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |  | 14,30 | 14,30 |
| многоквартирные жилые здания , в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| -ввод | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| -снос | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - комплексный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - капитальный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней, в т.ч.: | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 2 |
| - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - снос | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - капитальный ремонт, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Прочие общественно-деловые здания, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| -снос | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Промышленная застройка (расширение, выведение из города) тыс.м2 (возможно качественное описание) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Развитие промышленности, % к отчетному 2013 году | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Прогноз спроса на  коммунальные ресурсы

Таблица 3.

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024 - 2025 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тыс. кВт, в т.ч.: |  | 335,5 | 337,8 | 340,1 | 342,4 | 1712,0 | 684,8 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания |  | 232,0 | 234,0 | 236,0 | 238,0 | 1190,0 | 476,0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 80,5 | 32,2 |
| Прочие общественно-деловые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 208,0 | 83,2 |
| Ресурсоснабжающие организации |  | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 208,0 | 83,2 |
| Уличное освещение |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 25,5 | 10,2 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, Гкалл., в т.ч.: |  | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 2236,0 | 894,4 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  | 406,5 | 406,5 | 406,5 | 406,5 | 2032,5 | 813,0 |
| Прочие общественно-деловые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 203,5 | 81,4 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000,0 | 150000,0 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000,0 | 70000,0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 | 20000,0 |
| Прочие общественно-деловые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 | 60000,0 |
| Ресурсоснабжающие организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т. ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61700,0 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| - существующие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700,0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000,0 |
| Прочие общественно-деловые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000,0 |
| Ресурсоснабжающие организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - существующие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - новые |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплексно отремонтированные и реконструированные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие общественно-деловые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ресурсоснабжающие организации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сбор и хранение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тонн, в т. ч.: |  | 1046,1 | 1046,1 | 1046,1 | 1070,5 | 5352,5 | 2141 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| существующие |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - новые |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Прочие жилые здания |  | 781,1 | 781,1 | 781,1 | 803,5 | 4017,5 | 1607,0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  | 148,4 | 148,4 | 148,4 | 150,0 | 750,0 | 300,0 |
| Прочие общественно-деловые здания |  | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32,0 | 160,0 | 64,0 |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 425,0 | 170,0 |

Раздел III. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.

|  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  | 19,8 | 20,0 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 22,0 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |  | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,6 | 16,3 | 16,0 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  | 88,1 | 88,4 | 89,0 | 89,3 | 90,1 | 91,0 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |  | 29,9 | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 29,5 | 29,2 |
| Наименование коммунального ресурса – Теплоснабжение |
| Спрос на ресурс Гкал/год |  | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 2236,0 | 894,4 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| количество инцидентов в системе, шт. |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |  | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. |  | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса (по МО) |  | 167 | 167 | 165 | 165 | 163 | 162 |
| удельный расход воды на производство ресурса (по МО) |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| % собственных нужд при производстве ресурса |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) % |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |  | 50,1 | 40,1 | 30,1 | 25,3 | 19 | 19 |
| Наименование коммунального ресурса – Электроснабжение |
| Спрос на ресурс тыс. Квт. |  | 335,5 | 337,8 | 340,1 | 342,4 | 1712,0 | 684,8 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |  | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. |  | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | 1-4 | 1-2 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |  | 13,1 | 12,8 | 12,2 | 11,8 | 11,1 | 10,6 |
| фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |  | 14 | 13,2 | 13 | 12,5 | 12 | 10,6 |
| Наименование коммунального ресурса – Водоснабжение |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000,0 | 150000,0 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 1,29 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5,2 |
| фактические потери в сетях ( по данным отчетного баланса) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 5,2 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 1,29 |
| Наименование коммунального ресурса – Водоотведение |
| Спрос на ресурс (м куб. в год) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61700,0 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |
| количество аварий в системе, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование коммунального ресурса – Система газоснабжения |
| Спрос на ресурс ( м куб. в год) |  | 50000,0 | 520000,0 | 520000,0 | 520000,0 | 2600000,0 | 1040000,0 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |
| количество аварий в системе, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество инцидентов в системе, шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч. |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование коммунального ресурса – Система сбора и удаления твердых бытовых отходов |
| Обеспечение населенных пунктов системами сбора и удаления твердых бытовых отходов, соответствующими требованиям природоохранного законодательства в % |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение количества объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям, ед. |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| полная ликвидация несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, ед. |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Раздел IV.  Инвестиционные мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей

Программа включает в себя  ряд инвестиционных мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

4.1. Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения Пушкинского сельсовета Куртамышского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги населению.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-   проведение анализа текущего состояния систем теплоснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем теплоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги;

-   повышение уровня технического состояния объектов теплоснабжения села, посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию;

-   создание условий для   привлечения частных инвестиций в сектор теплоснабжения;

- уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ (двуокись серы, зола, двуокись азота) в окружающую среду.

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения в 2015-2025 годах составляет 2,7 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем теплоснабжения:

-    снижения аварийности на 68 процентов к уровню 2010 года;

-    экономии тонн условного топлива на котельных до 57 процентов;

-    снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до двух раз;

-    снижение затрат, полученных в результате выполнения мероприятий, позволит ограничить рост тарифа в пределах инфляции.

Эффективность системы теплоснабжения Пушкинского сельсовета Куртамышского района может быть повышена за счет реконструкции существующих и строительства новых котельных, на базе современного энергоэффективного оборудования (автоматический режим, погодозависимое регулирование, диспетчеризация)

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  5.

Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 1 | Реконструкция котельной в связи с переводом ее на природный газ, с.Пушкино | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
| 2 | Реконструкция и замена тепловых сетей, с.Пушкино |  |  | 0,2 |  | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,7 |  | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 2,5 | 0 |

4.2. Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития системы водоснабжения Пушкинского сельсовета Куртамышского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги холодного водоснабжения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-	проведение анализа текущего состояния систем водоснабжения;

-	определение комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги холодного водоснабжения потребителям;

-	повышение уровня технического состояния объектов водоснабжения сельсовета, посредством капитальных ремонтов;

-	создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения;

-	увеличение доли населения, пользующегося водой через центральные водопроводы;

-	ограничение роста тарифов на услуги водоснабжения уровнем инфляции.

Источниками финансирования мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоснабжения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2015-2025 годах составляет 11,6 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем водоснабжения.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 6.

Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 1 | Изготовить ПСД на водоснабжение с. Пушкино | Администрация Пушкинского сельсовета | Бюджет сельсовета | 1,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений и водопровода 8,4 км в с. Пушкино | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 10,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
|  | Итого: |  |  | 11,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 10,4 |
|  |  |  | бюджет сельсовета | 2,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 10,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |

4.3. Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем водоотведения Пушкинского сельсовета Куртамышского района, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги водоотведения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям, а также обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-  проведение анализа текущего состояния систем водоотведения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем водоотведения, обеспечивающих качественное оказание услуги водоотведения потребителям;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоотведения.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере водоотведения (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на водоотведение.

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2015-2025 годах составляет 21,9 млн. рублей Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

Результатом выполнения инвестиционных мероприятий является проектирование и строительство канализационной системы в с.Пушкино и очистных сооружений.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических результатов, характеризующих развитие систем водоотведения и создание благоприятной экологической обстановки. Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  7.

Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 1 | Изготовление ПСД на очистные сооружения и канализационные сети в с. Пушкино | Администрация Пушкинского сельсовета | Бюджет сельсовета | 0,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| 2 | Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с. Пушкино | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 21,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
|  | Итого: |  |  | 21,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,9 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 0,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 21,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |

4.4. Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является реализация комплекса проектных, технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на улучшение условий быта населения и производственной деятельности предприятий Пушкинского сельсовета Куртамышского района за счет более полного обеспечения его природным газом.

Инвестиционные мероприятия предусматривают решение следующих задач:

-  увеличение доли населения, пользующегося природным газом;

- определение  комплекса  мероприятий  по  развитию  систем газоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги газоснабжения потребителям;

-  улучшение социально-бытовых условий населения;

- снижение стоимости тепловой энергии, за счет перевода угольных котельных на природный газ;

-  улучшение экологической обстановки за счет замены твердого топлива (уголь, дрова) на природный газ.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются средства бюджетов разных уровней (по согласованию), и  собственные средства потребителей газа (по согласованию).

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2015-2025 годах составляет 1,75 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда показателей, характеризующих развитие систем газоснабжения на территории Пушкинского сельсовета - низкого давления;

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  8.

Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 3 | Строительство разводящих газопроводных сетей в с. Пушкино | Администрация Пушкинского сельсовета, Администрация Куртамышского района (по согласованию) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 1,55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 1,75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 1,55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |

4.5. Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования  системы электроснабжения Пушкинского сельсовета Куртамышского района.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- проведение анализа текущего состояния систем электроснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем электроснабжения;

- повышение уровня технического состояния объектов энергетики посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию.

Источником финансирования мероприятий является средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере электроснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере электроснабжения в 2015- 2025 годах составляет 5,82 млн. рублей. Объем финансирования носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей:

-    снижение аварийности на 75 процентов к 2010 году;

- снижение потерь электроэнергии в электросетях и трансформаторных подстанциях на 35 процентов к 2010 году;

- постановка на учет  бесхозяйных объектов электроснабжения.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  9

Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 1 | Капитальный ремонт, реконструкция ВЛ-10 кВ. 8,3 км. * | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,29 |  | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,69 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция ВЛ-0,4 кВ. 11,1 км |  |  | 2,92 |  | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 1,32 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт, реконструкция ТП 10/0,4 кВ 6 шт. * |  |  | 1,61 |  | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,81 | 0 |
|  | Итого: |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,82 |  | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,82 | 0 |

* - многолетний график реконструкции ВЛ и ТП.

4.6. Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации;

- обеспечение экологической безопасности системы утилизации твердых бытовых отходов, бесперебойное обеспечение приема и утилизации ТБО;

- обеспечение потребности в услуге по утилизации (захоронению) ТБО потребителей муниципального образования.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- строительство площадки твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным объектам;

- совершенствование функционирования системы утилизации (захоронения) ТБО;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор по утилизации (захоронению) ТБО.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются собственные средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере утилизации ТБО (по согласованию), полученные за счет надбавок к тарифу на утилизацию ТБО.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2015-2025 годах составляет 0,119 млн. рублей.

Реализация инвестиционных мероприятий развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

-   увеличение объема принимаемых на площадку ТБО, увеличение мощности площадки  на 20 процентов.

2. Социально-экономических:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Пушкинского сельсовета Куртамышского района.

В результате реализации мероприятий планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

-организация раздельного сбора вторичных ресурсов и направление их на переработку;

- приобретение измельчителя отходов;

- приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО Пушкинского сельсовета Куртамышского района направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий на 2015-2025 годы может быть получен,  за счет снижения затрат на изоляцию ТБО.

Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на площадку будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

-улучшении экологической обстановки в сельсовете;

-обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

-улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий населенных пунктов Пушкинского сельсовета  Куртамышского района.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  10.

Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО)

Таблица  10.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 1 | Организация проведения работ по межеванию земельных участков, отведенных для размещения объектов твердых бытовых отходов | Администрация Пушкинского сельсовета | Бюджет сельсовета | 0,005 |  | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Устройство объектов размещения твердых бытовых отходов |  |  | 0,005 |  | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение агитационной кампании среди населения по вопросу раздельного сбора ТБО | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация Пушкинского сельсовета | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду (сокращение объемов захораниваемых отходов путем извлечения перерабатываемых фракций ТБО, уплотнение ТБО, проведение инженерных мероприятий по отводу талых вод) |  |  | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| 5 | Определение мест размещения приемных пунктов: - вторичного сырья; |  | Бюджет сельсовета | 0,009 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
|  | - ртутьсодержащих ламп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рекультивация заполненных карт муниципальной свалки ТБО |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,05 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 0,119 |  | 0,01 | 0 | 0,059 | 0,05 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 0,019 |  | 0,01 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,1 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |

4.7. Программа мероприятий по установке узлов учета

Программа предусматривает мероприятия в бюджетной сфере и жилищном фонде Пушкинского сельсовета Куртамышского района.

В бюджетных учреждениях без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, руководителям невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат  на оплату  ресурсов.

Здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов местного самоуправления либо  находящиеся в муниципальной собственности, оборудованы приборами учета электрической энергии.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах.

Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги.

В отличие от индивидуальных (квартирных) приборов учета общедомовы приборы учета позволят:

- контролировать параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых приводит к неоправданному увеличению объемов их потребления;

- точно определить потери ресурсов по пути от центральных пунктов до домов при расчетах с ресурсно-снабжающими организациями;

- оперативно реагировать и своевременно устранять утечки как на домовых сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, так и на отрезках от центральных тепловых пунктов до домов;

- определить затраты ресурсов на содержание общего имущества.

Основной целью реализации данной Программы является:

- создание условий, обеспечивающих оплату фактически потребленных энергоресурсов.

Основными задачами программы являются:

-	обеспечение точности и достоверности измерений количества потребляемых энергоресурсов;

-	снижение расходов потребителей  на оплату коммунальных ресурсов.

Для реализации программы необходимо:

-	составить перечень МКД и учреждений бюджетной сферы, в которых необходима установка приборов учета энергоресурсов;

-	разработать график установки приборов учета;

-	выполнить работы по установке приборов учета энергоресурсов за счет средств, выделяемых из бюджета всех уровней.

Реализация мероприятий настоящей программы повлечет:

-	повышение социальной и ресурсной эффективности объектов, в которых установлены счетчики;

-	повышение надежности и качества коммунальных услуг

-	обеспечение потребителей приборами учета энергоресурсов на 100 процентов;

-	правовое обеспечение защиты интересов потребителей.

Программа мероприятий представлена в таблицах № 11, № 12.

Программа установки приборов учета

Таблица 11

| № п/п |  | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| Многоквартирные жилые здания |
| 1 | Общедомовые приборы учета: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
|  | Электросчетчики, штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Теплосчетчики, штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | Счетчики воды, штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|  | Счетчики газа, штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные приборы учета: |  | 75 | 5 | 5 | 5 | 125 | 140 |
|  | электросчетчики, штук |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 |
|  | теплосчетчики, штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | счетчики воды, штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |
|  | счетчики газа, штук |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
| 3 | Узлы учета энергоресурсов, всего: |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  | Электросчетчики, штук |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Теплосчетчики, штук |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Счетчики воды, штук |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|  | Счетчики газа, штук |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.

Затраты на реализацию Программы установки приборов учета

Таблица 12 .

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| Многоквартирные жилые здания |
| 1 | установка общедомовых узлов учета по: | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), товарищества собственников жилья ( по согласованию) | внебюджетные источники (по согласованию) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | электроэнергии |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | газа |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | установка индивидуальных узлов учета по: |  |  | 0,515 |  | 0,145 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,075 | 0,28 |
|  | электроэнергии |  |  | 0,055 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,01 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0,06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,01 |
|  | газа |  |  | 0,40 |  | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
| 3 | установка узлов учета по : | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | бюджет Куртамышского района | 0,17 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,06 | 0,05 |
|  | электроэнергии |  |  | 0,01 |  | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
|  | теплоэнергии |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | холодной воды |  |  | 0,06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
|  | газа |  |  | 0,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
|  | итого |  |  | 0,665 |  | 0,145 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,135 | 0,33 |

4.8. Программа мероприятий по ресурсосбережению

Таблица 13.

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2021-2025 |
| 1 | Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ -400 на светильники ЖКУ с Лампами ДнаТ ЭПРА | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | Финансирование осуществляется в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Пушкинского сельсовета 2010-2015 года |
| 2 | Установка автоматики для уличного освещения |  |  |  |
| 3 | Приобретение и монтаж энергоэффективного технологического оборудования на котельных, станциях водоочистки, водозаборных и канализационных сооружениях; |  |  |  |
| 4 | Замена изношенных систем теплоснабжения, с применением современных материалов; |  |  |  |
| 5 | Автоматизации и оптимизации технологических режимов работы оборудования; |  |  |  |
| 6 | Внедрения автоматизированной системы оперативного контроля и управления в системах теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 7 | Внедрение приборов автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения потребителей; |  |  |  |
| 8 | Внедрение приборов учета на системах газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения при производстве, передаче и потреблении ресурсов; |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Раздел V. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также денежные средства из бюджетов разных уровней (по согласованию) и средства инвесторов.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий Программы в 2015-2025 годах составляет 44,504 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться. Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета Пушкинского сельсовета Куртамышского района уточняется в соответствии с решением Пушкинской сельской Думы о бюджете сельсовета на соответствующий финансовый год и плановый период.

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2025 |
| 1 | Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,7 |  | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 2,5 | 0 |
| 2 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 11,6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 1,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 10,4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 0 |
| 3 | Инвестиционные мероприятия в сфере водоотведения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 21,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 0,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 21,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 |
| 4 | Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 1,75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет ( по согласованию) | 1,55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| 5 | Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию) | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,82 |  | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,82 | 0 |
| 6 | Инвестиционные мероприятия в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | 0,119 |  | 0 | 0 | 0,059 | 0,05 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 0,019 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,1 |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| 7 | Программа мероприятий по ресурсосбережению | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета |  | Финансирование осуществляется в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Пушкинского сельсовета на 2010-2015 годы |
| 8 | Программа мероприятий по установке узлов учета | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов (по согласованию), Администрация сельсовета | Бюджет сельсовета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,625 |  | 0,135 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,135 | 0,33 |
|  |  |  | Бюджет сельсовета | 2,109 |  | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 1,2 | 0,9 |
|  |  |  | областной бюджет (по согласованию) | 1,55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 40,845 |  | 0,135 | 1,505 | 1,765 | 0,055 | 16,055 | 21,33 |

Раздел VI. Управление Программой

План-график работ по реализации Программы

Таблица 15

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельсовета на 2015-2025 годы | Администрация Пушкинского сельсовета | 2015-2025 годы |
| После утверждения тарифов – корректировка ПКР и технических заданий | Частные операторы, оказывающие услугу в сфере ресурсоснабжения (по согласованию), Администрация Пушкинского сельсовета | Постоянно |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов | Администрация Пушкинского сельсовета | По мере необходимости |

Раздел VII. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы  к 2025 году позволит:

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной   инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объемы и улучшить  качество предоставляемых потребителям  жилищно-коммунальных услуг;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Пушкинского сельсовета;

- снизить себестоимость производства, транспортировки услуг.